BÀI 1: CHUẨN BỊ SPRINT REVIEW CHO ỨNG DỤNG CẢNH BÁO LỪA ĐẢO RIKKEISAFE

## Nhiệm vụ 1 - Phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01 (Kiểm tra số điện thoại), PBI-02 (Kiểm tra đường link), PBI-03 (Gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ) vì cả 3 đạt đủ 5 điều kiện DoD. PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: - PBI-04 (Lưu lịch sử kiểm tra): chưa đạt điều kiện (1) làm đủ các chức năng đã thống nhất, vì còn thiếu 2 chức năng là xóa lịch sử và lọc theo loại. - PBI-05 (Hướng dẫn khi người dùng đã lỡ chuyển tiền): chưa đạt điều kiện (2) review chéo và điều kiện (3) kiểm thử trên cả máy tính và điện thoại (mới kiểm thử trên máy tính). |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Nhận được số điện thoại hoặc link lạ → Mở RikkeiSafe → Dán số hoặc link vào ô kiểm tra → Bấm "Kiểm tra" → Xem cảnh báo kèm lý do → Bấm gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ. (Hành trình này đi qua PBI-01, 02, 03 và bám sát Sprint Goal; không đưa PBI-04, 05 vào vì chưa Done.) Người demo: Developer Thu An thao tác trực tiếp trên bản chạy được (chạy trên điện thoại), Ngọc Hương (Product Owner) dẫn dắt và giải thích. Gia Bình là người dự phòng nếu có sự cố. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: (1) Khi nhìn thấy cảnh báo kèm lý do này, anh/chị hiểu như thế nào và sẽ làm gì tiếp theo với số hoặc link đó? (2) Trong lúc dùng thử, bước nào anh/chị thấy lúng túng hoặc khó làm nhất, và vì sao? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

## Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai: PBI-05 chưa Done (chưa review chéo, mới kiểm thử trên máy tính) nên không được giới thiệu là đã hoàn thành; PBI-04 cũng chưa Done (thiếu 2 chức năng). Increment chỉ gồm các PBI đạt đủ DoD. Sửa: 5–15': Developer Thu An demo PBI-01, 02, 03 trên bản chạy được theo User Journey đã chọn. Product Owner nói rõ PBI-04 và PBI-05 chưa Done, kèm điều kiện DoD còn thiếu, và không trình diễn như sản phẩm hoàn thành. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai: Sprint Review không phải buổi báo cáo công việc cá nhân; mục đích là cùng Stakeholders xem Increment và lấy Feedback. Sửa: 15–30': Stakeholders (cô Mai, anh Phúc, chị Vy) tự dùng thử hoặc xem demo rồi trao đổi, Product Owner và Developers đặt 2 câu hỏi mở, lắng nghe, trả lời thắc mắc. Scrum Master giữ thời gian và ghi lại Feedback. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai: (1) Stakeholders là đối tượng cần được lắng nghe nhất nhưng chỉ có 3 phút. (2) Scrum Master không quyết định góp ý nào sẽ làm; thứ tự ưu tiên Product Backlog thuộc Product Owner, và Review không nên chốt cam kết làm ngay. Sửa: 30–35': Product Owner tóm tắt các Feedback đã ghi nhận, nói sẽ đưa vào Product Backlog để xem xét thứ tự ưu tiên (chưa hứa làm ở Sprint sau). Scrum Master hỗ trợ ghi chép và giữ thời gian. |

## Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Scrum Master (hoặc người ghi chép) cảm ơn và ghi nhận góp ý vào Product Backlog như một ý tưởng/PBI mới. Product Owner Ngọc Hương xem xét giá trị và sắp xếp thứ tự ưu tiên khi làm việc với Product Backlog, có thể đưa vào Sprint Planning sau nếu thấy phù hợp. Không đưa vào Sprint hiện tại, không hứa với chị Vy là sẽ làm hay làm khi nào. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Ghi nhận là lỗi giao diện trên điện thoại của PBI-02 vào Product Backlog, kèm bước tái hiện (dán link rất dài vào ô kiểm tra trên điện thoại) và ghi cô Mai là người phản hồi. Product Owner Ngọc Hương quyết định mức độ ưu tiên; vì cô Mai đại diện người dùng lớn tuổi nên nên cân nhắc ưu tiên cao. Developers (Thu An) xem lại bước kiểm thử trên điện thoại của DoD để lần sau bắt được lỗi tương tự. Chưa hứa ngày sửa trong buổi Review. |